泰山政办发〔2022〕1号

泰安市泰山区人民政府办公室

关于分解落实2022年《政府工作报告》

重点工作任务的通知

各街道办事处、镇人民政府，泰山经济开发区、泰安农高区，区政府各部门：

2022年1月23日—26日，泰山区第十八届人民代表大会第一次会议胜利召开，审议并通过了泰山区《政府工作报告》。经区政府研究决定，区政府督查室将《政府工作报告》确定的重点工作任务分解到具体责任单位，对重点工作任务进展及完成情况进行专题督查推进，确保高质量完成年度目标任务。现将有关事项通知如下：

一、高度重视。各重点工作任务责任单位要切实提高思想认识，紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，登高望远、勇毅前行，将《政府工作报告》确定的重点工作任务作为本单位全年工作重点，加快推进、高效落实，积极推动全区经济社会高质量发展，为建设新时代现代化强区做出应有贡献。

二、高效落实。各重点工作任务责任单位要切实加强组织领导，扛起工作责任，科学分解任务，有序推进工作；要立足本职、守土有责、履职尽责，紧盯目标任务，加大工作力度，明确时间节点，排定形象进度，采取有力措施，及时解决困难问题，及时做好总结汇总，严格按照时间节点上报任务进展及完成情况，确保完成年度任务目标。

三、严格督查。督查采取调度督查和现场督查相结合的方式进行。每季度将开展一次书面调度，各责任单位要对照重点工作任务进展情况分别于6月30日、9月30日、12月30日前报送至区政府督查室（邮箱dck5595@ta.shandong.cn）,报送材料要对应目标任务逐条简明扼要表述，每条任务总结字数一般不超过200字。现场督查将结合国务院大督查、省委省政府经济社会发展综合督查以及市政府专项督查，坚持问题导向，聚焦重点、集中时间、集中人员适时组织开展。工作进展及完成情况将及时呈报区政府领导同志并按季度通报，对工作进展较快、落实较好的将予以通报表扬，对进展滞后、年底未完成任务的，将依法依规问责。

附件：2022年《政府工作报告》重点工作任务分解表

 泰安市泰山区人民政府办公室

2022年2月9日

附件

2022年《政府工作报告》重点工作任务分解表

| 序号 | 责任单位 | 目 标 任 务 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区发改局 | 地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长8%左右; 对上争取资金同比增长10%以上。谋划投资过亿元重点项目160个，总投资1000亿元以上；开工建设谷德泰文旅广场、军辉区域总部等项目；竣工运营养心谷、宝盛道谷酒店、虎彩数字印刷工厂等项目。 | 赵　健 |
| 2 | 区教体局 | 坚持办好人民满意的教育，推进城乡义务教育一体化发展。完成第一实验学校北校区扩建工程、区直幼儿园改造及职业中专实训楼工程建设。创建省一类幼儿园5个以上，认定普惠性民办幼儿园5处。全面加强防溺水、防校园欺凌、防交通事故等安全教育，共同守护孩子们的身心健康。 | 周　栋 |
| 3 | 区科技局 | 引导企业加大科技创新投入，年内创新创业服务机构及研发机构达到74家，高新技术企业新增10家，申报并认定国家科技型中小企业140家以上，技术合同成交额增长10%以上，争创国家科普示范区。深入开展“卡脖子”技术攻关、应用技术研发和成果转化，聚力打造全市人才中心和创新高地。 | 曹　磊 |
| 4 | 区工信局 | 力争全区工业总产值达到210亿元；工业技改投资同比增长10%以上；全年新增规上工业企业10家以上，新增“专精特新”“单项冠军”“瞪羚企业”等20家以上。开展“我为企业办实事”专项行动，完善重点企业领导挂钩帮扶机制，探索推行“企业秘书”制度，为企业和建设项目落地提供全方位全生命周期服务。 | 于继锋 |
| 5 | 区民政局 | 争创全国未成年人保护示范区。稳步提升城乡低保和特困救助对象供养标准，加强社会救助等工作。改造提升12所农村幸福院。建成20个幸福食堂、3所区域性养老服务中心。打造“康养泰山”服务品牌，争创全国家庭养老床位建设试点。 | 李惠清 |
| 6 | 区司法局 | 抓好“一规划两纲要”贯彻落实，全力争创省级法治政府建设示范区；用数字赋能、科技助力、信息加持法治政府建设，坚持数字思维，建设数字平台，融合数字治理，提升法治建设数字化水平。 | 张　力 |
| 7 | 区财政局 | 一般公共预算收入增长6%左右。 | 武永明 |
| 8 | 区人社局 | 全面落实就业优先政策，开展“春风行动”“民营企业招聘”“就业服务赶大集”等活动，年内新增城镇就业6000人。 | 杨正伟 |
| 9 | 区自然资源局 | 严格落实耕地保护责任，坚决遏制“非农化”。 | 陈学刚 |
| 10 | 区住建局 | 坚持留改拆并举，稳步实施15个城中村改造。加快推进双龙路、青年路中段、谢过城大街、明堂路等市政道路升级工程，方便市民出行。加快农村危房改造、年内通过省级美丽村居评估考核。 | 吴广庆 |
| 11 | 区交运局 | 开工S103东岳胜境旅游公路、前指路建设工程，完成S237章新线附属设施工程、埠黄路大修及泰新路附属设施养护。深入推进路长制，实施路面改善工程37公里，新改建农村公路40公里。 | 杨洪柱 |
| 12 | 区水利局 | 实施芝田河生态修复工程调整项目、大汶河改造工程基础建设；深入推进河长制湖长制，创建省级美丽幸福示范河湖。 | 李永荣 |
| 13 | 区农业农村局 | 立足巩固数量、提高质量、增加效益，大力发展“外向型、总部、休闲都市、集群、品牌”特色农业，做大做强泰山茶、苗木花卉、生态奶业、有机蔬菜四大特色优势产业。新发展泰山茶种植面积400亩；力争全年引育市级以上农业龙头企业4家；加快亚奥特新厂区建设；培育壮大有机蔬菜加工企业，集中规划建设一批科技示范基地。用好两个农业“国字号”园区，打造现代农业产业聚集地。聚焦乡村振兴领域，储备一批打基础、补短板、强功能的重点项目。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。重点打造邱家店汶水、省庄北部山区、泰前泰山山前3个片区，小津口、亓家滩、中郭庄、埠阳庄等16个示范村，大力发展农家乐、精品民宿、研学等特色产业，打造泰城都市农业圈。年内争创1个省级乡村振兴示范区、1个市级乡村振兴先行区。加快美丽乡村建设，开展农村人居环境整治提升行动，创建3个市级以上美丽乡村。严格落实耕地保护责任，坚决遏制“非农化”“非粮化”。 | 张允峰 |
| 14 | 区商务局 | 社会消费品零售总额增长6%左右；电商销售额达72亿元以上；全年完成进出口总额59.8亿元。全年招引投资10亿元以上项目不少于5个、过5亿元项目增长10%以上。 | 周　涛 |
| 15 | 区文旅局 | 加快方特、宝泰隆等传统景区提档升级，围绕“乡村旅游、生态休闲、文旅康养、高端民宿、夜间消费”五大文旅产业集群片区，聚力提升文化创意、精品旅游产业，力争全年游客接待量、旅游综合收入分别达到1230万人次、80亿元。继续实施文化惠民工程，开展“文化繁星”“乡风文明”行动，推进“书香泰安”建设，全面提升群众文化满意度。 | 赵刚平 |
| 16 | 区卫健局 | 抓好疫情防控，坚持人、物、环境同防，全面压实“四方责任”，严格落实“四早”举措，加强疫苗接种，巩固疫情防控成果，筑牢联防联控、干群同心的坚固防线。推进城市医联体建设，完善三级数字医疗健康服务体系，推动优质医疗资源共享，按省级标准改造提升村级卫生所2个，努力为群众提供全方位全周期健康服务。争创全国健康促进示范区。 | 杨卫兵 |
| 17 | 区退役军人事务局 | 继续争创省双拥模范城，提高退役军人服务保障水平。 | 石春雷 |
| 18 | 区应急管理局 | 抓好安全应急，坚持“三慎、三警、三本、三基”，构建“全灾种、大应急”救援体系，突出消防、道路交通、建筑施工、食品药品、森林防火等领域治理，坚决遏制安全事故。 | 宋利民 |
| 19 | 区国资局 | 持续深化现代国企制度改革，聚焦主责主业，做强做优做大国有经济。 | 倪新杰 |
| 20 | 区市场监管局 | 深化“双随机、一公开”，全面加强事中事后监管。 | 高　磊 |
| 21 | 区行政审批服务局 | 实现“一窗通办”全覆盖，推行“容缺受理”，落实限时办结，打造“泰善服务·泰好办”审批服务品牌。全年新登记市场主体1.9万户。 | 丁大伟 |
| 22 | 区综合行政执法局 | 持续完善“数字城管”平台建设、“一网统管”制度，推进城市精细化管理。提升财源街、康复路、博城路道路品质。规范设置便民摊点，培育夜间经济主题街区，从根本上解决城市管理痛点、堵点。深入开展生活垃圾分类，深化绿色学校、绿色家庭、绿色社区示范创建。加大渣土、道路扬尘治理力度。保持严打高压态势，对垃圾焚烧等行为追踪溯源、严惩重处。 | 任成军 |
| 23 | 区医保局 | 实施全民参保计划，抓好医疗保险扩面，加强医疗救助工作。 | 朱　杰 |
| 24 | 区信访局 | 　　抓好社会稳定，推进信访积案化解，全力争创全国信访工作示范区。 | 郑志斌 |
| 25 | 区残联 | 加强残疾人保障，建成5个残疾人“如康家园”。 | 孟　军 |
| 26 | 泰山先锋慧治服务中心 | 用好12345市民热线、“泰山慧治”平台，第一时间响应、第一时间对接、第一时间解决群众诉求。 | 陈　莹 |
| 27 | 区融媒体中心 | 健全完善全媒体传播体系，创造一批充盈正能量、富有生活味、体现烟火气、洋溢幸福感的精品力作，全景展示新时代泰山区的精彩故事。 | 马　琳 |
| 28 | 区金融发展服务中心 | 推进金融大厦、泰山金融港建设，打造泰城东部金融集聚区。全力推动宝来利来、泰山啤酒上市融资。 | 侯胜民 |
| 29 | 区房产管理服务中心 | 　　坚持留改拆并举，稳步实施267个老旧小区改造项目。 | 于龙生 |
| 30 | 区人才工作服务中心 | 　　制定出台“智汇泰山”人才新政升级版，深入实施泰山英才“攀登计划”，全年自主申报入选省级以上重点人才工程不少于6人，培养引进青年人才等不少于5000人。 | 张　松 |
| 31 | 市公安局泰山分局 | 　　持续推进扫黑除恶、禁毒人民战争、电信网络诈骗等专项整治，打击各类违法犯罪行为，持续提升群众安全感和满意度。 | 杨庆国 |
| 32 | 市生态环境局泰山分局 | 坚决抓好第二轮中央和省环保督察反馈问题整改。推进“三污”扩容，持续实施农村生活污水治理工程，加强卸甲河、明堂河湿地运维管理，持续改善湿地生态修复功能。深化大气污染防治，力争空气质量优良天数比例保持在64.5%以上。落实国家碳达峰行动方案，深化固危废问题专项整治，推动主要污染物排放总量持续下降，土壤环境质量持续提升。深化水污染防治，力争省控断面水质稳定达标，河道水质明显提升。保持严打高压态势，对秸秆焚烧和偷排偷放等环境违法行为追踪溯源、严惩重处。 | 孙业存 |
| 33 | 泰安农高区 | 做实做活农高区，加快推进“三城一园”四位一体建设，以农高产业新城、农业智慧小镇、国家农业公园为主攻方向，加快推进农高区实质性、实体化运作。 | 侯世民 |
| 34 | 泰山经济开发区 | 做新做优泰山经济开发区，聚焦新一代信息技术、人工智能、休闲文旅产业，构建智能制造、教育装备、健康医疗、旅游文化产业园，打造科技文化新区。 | 于　伟 |
| 35 | 区政务公开服务中心 | 深化“互联网+监管”，全面加强事中事后监管。 | 尤克战 |
| 36 | 区政府决策咨询服务中心 | 加强调查研究，不断增强服务水平和服务本领，群众反映的问题做到件件有着落、事事有回音，着力解决事关群众的“头等大事”和“关键小事”。 | 尹汉男 |
| 37 | 区政府督查室 | 充分吸纳人大代表、政协委员的意见建议。 | 刘方晓 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区检察院，区人武部。

泰安市泰山区人民政府办公室 2022年2月9日印发